05事项协同&多终端沟通 - 02轻量化端事项协同

Page / - 最后修改者 陆辉 打开 2023/10/12 02:26

02轻量化端事项协同

最后修改者 陆辉

打开 2023/10/12 02:26

内容列表

项目事项

项目事项功能主要用于解决项目进行中需要协调处理的非建模任务。同时，还支持与项目模型形成关联，对模型任务进行补充。

1.新建事项分组

进入项目后，点击“事项”，切换到项目事项。项目预设了一个全员事项组，用户可以新增事项分组，便于管理。

2.新建项目事项

进入项目后，点击“事项”，切换到项目事项。项目预设了一个全员事项组，用户可以新增事项分组，便于管理。

输入事项名称，回车创建事项。也可以同时指定事项任务的负责人、截止时间，标签。如果标题无法描述清楚，可以在事项描述中添加更多图文详情。

点击详情可查看这条事项任务的具体信息，有标签，关联模型，描述，视图，附件信息等等。

3.事项排序、筛选

对编号、时间、截止时间、版本号等字段可按顺序、倒序、还原排序

还可以通过筛选条件过滤出需要查询的数据。当设置“所有”条件时，可过滤出满足所有过滤条件的数据，取过滤条件的数据的交集；当设置“任一”条件时，可过滤出任一符合过滤条件的数据，取过滤条件的数据的并集。如果需要对整个筛选条件重新筛选，点击重置按钮即可一键清除所有筛选条件。

4.事项详情

（1）事项名称

悬停事项名称，点击名称后方的“编辑”图标，进入编辑状态。

修改名称后点击空白处保存修改。修改事项名称后，当前事项的负责人会收到一条任务变更通知。

（2）事项的负责人和截止时间

点击负责人头像或姓名，在下拉菜单中选择当前负责人。修改负责人后，新的负责人会收到一条任务变更通知。

点击截止时间，在下拉菜单中选择该任务的计划完成时间。超过截止时间未完成的任务，在项目统计中会被统计为延误。

（3）事项标签

点击添加标签，在下拉菜单中选择对应的标签。

注：若下拉菜单中无标签，请至团队设置-标签管理中进行设置。

（4）关联模型

点击关联后的“添加”按钮，在下拉菜单中选择模型。

注：项目事项只能关联当前项目的模型。一条事项至多只能关联一个模型，如需变更关联模型，需要先取消关联。在轻量化预览界面和插件端内新建的事项，会自动关联到模型，无需手动添加。目前仅支持在协同端变更关联模型。

（5）事项描述

点击描述后的“编辑”按钮，在弹出的富文本编辑框中输入描述文字，支持指定文字大小，加粗、列表效果，支持添加图片。描述文本至多1000字。

（6）事项附件

点击附件后的“上传”按钮，选择中本地需要上传的文件，点击“打开”。

传输完成后，列表中显示上传成功的文件。悬停相应的附件可执行下载或删除操作。

（7）事项视图

点击事项条例，进入事项详情，看到视图选项；

鼠标悬停在视图图片上，出现定位按钮，点击定位；

弹出轻量化演示框进行操作；

下一章节：

03小程序端事项协同